Sistema

SIPAC

Módulo

Infraestrutura

Perfil

Administradores, Gestores e Fiscais de Obras

Papel

Gestor de Obras, Gestor Cronograma, Fiscal de Obra

Cadastrar Medição

Esta operação tem como finalidade possibilitar o cadastro de medições da obra. Essas medições consistem em calcular os valores gastos em relação aos prazos pré estabelecidos no sistema. Além disso, o usuário poderá visualizar a descrição dos serviços contratados para as obras.

CAMINHO

Para iniciar esta operação, acesse:

SIPAC → Módulo → Infra-Estrutura → Obras → Cronograma Físico → Cronograma Físico → Cadastrar Medição.

PASSO  1

Ao acessar o link o sistema exibirá a tela que permite ao usuário Buscar Requisição.

Para realizar a busca, será possível informar os seguintes parâmetros:

Modalidade/Número/Ano: Selecione a modalidade da licitação da obra cujo cronograma deseja consultar através da lista fornecida pelo sistema. Informe o número e ano da mesma, assim como a origem desta licitação, que também poderá ser selecionada pela lista presente neste campo;

Requisição: Número/Ano: número e o ano de cadastro da requisição associada à obra desejada;

Contrato(Número/Ano): número e ano do contrato responsável pela execução da obra cujo cronograma o usuário deseja visualizar;

Descrição: descrição da obra;

Período: período de execução da obra.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver presente.

Exemplificaremos ao informar o Contrato(Número/Ano) 27/2017. Para prosseguir, clique em Buscar.

PASSO  2

Em seguida, serão exibidos os Cronogramas Encontrados conforme os critérios informados.

Serão exibidos os Cronogramas Encontrados com suas informações gerais. Ao clicar no ícone , o usuário poderá realizar o cadastramento das medições.

PASSO  3

Os Dados do Cronograma Físico serão exibidos incluindo os Dados da Medição relacionados à obra consultada.

Clique em Voltar, para retornar à tela anterior. Esta função será válida sempre que estiver presente.

Nos Dados da Medição, o usuário poderá visualizar os serviços contratados para obra assim como seus preços e medições registradas. Informe o Número da Medição que deseja cadastrar no sistema.

Exemplificaremos ao informar o Número de Medição 1.

Clique em Continuar, para prosseguir.

PASSO  4

Então, os Dados do Cronograma Físico serão exibidos seguidos pelos Dados dos Serviços em que o usuário poderá realizar a medição.

Nos Dados dos Serviços, o usuário poderá optar por quantas Medições deseja cadastrar. Para isso, será possível optar pelo intervalo de dias que desejar.

Exemplificaremos ao clicar no link  30.

PASSO  5

Em seguida, o sistema exibirá os dados para a medição conforme o número de dias escolhido.

Ao clicar no ícone , será possível inserir os valores para as medições que deseja cadastrar. O sistema exibirá uma janela com o campo R$ para a inserção do valor, conforme apresentado na tela anterior.

Caso queira fechar esta janela, clique no ícone .

Exemplificamos ao informar o R$ 500,00.

Clique em OK, para confirmar e o valor da medição será inserido automaticamente no processo.

Para prosseguir, clique em Continuar.

PASSO  6

Deste modo, será exibida a tela que permite a inserção das Observações de Medição.

Nas Observações de Medição, o usuário poderá descrever as observações que julgar necessárias ao processo.

Para concluir a operação de cadastro dos dados da medição, clique em Confirmar.

PASSO  7

Logo, será exibida uma mensagem de sucesso seguida pelos Dados do Cronograma Físico.

Caso queira, atualizar os dados de outro cronograma físico, clique em Atualizar Outro Cronograma.

Se desejar realizar outra medição no mesmo cronograma físico, clique no link .

Bom trabalho!