Anotações Reunião do NTI com setor de Convênios e Projetos – Verificação de status de tarefas ESIG/Módulo de Orçamento.
Local: Convênios e Projetos	Data:16/02/2018 Inicio: 09:10 Término: 10:20
Participantes:
Nome	Lotação	Contato
Antonio Ezequiel	NTI	antonio.ezequiel@ufpe.br
Karla Chaves	NTI	karla.chaves@ufpe.br
Lidia Rodellla	Convênios e Projetos	Ramal 8627

Glossário
 Convênios e Projetos: setor responsável por arquivos de legislação e normativos pertinentes a relação entre as Instituições Federais de Ensino Superior e fundações de apoio.
Pauta
Reunião sobre verificação do andamento das tarefas anteriormente acordadas entre a ESIG e Lidia para implantação efetiva do módulo de Convênios e acordo sobre cadastro no módulo de orçamento.
Discussões
- A diretora do setor informou que em Dezembro de 2017 passou para a ESIG alguns ajustes necessários dentro do sistema onde a empresa ficou responsável por solucionar as questões e não deu um feedback a solicitante.
- A primeira tarefa foi a 113365 - referente à customização do detalhamento das rubricas de material de consumo e pessoa jurídica.
- Outra tarefa seria a 113352 - correspondente a um erro de cadastro de alguns professores na categoria de técnico.
- A última tarefa repassada foi a 113363 - referente a encargos.
- Durante a reunião ficou acordado que a equipe do NTI ficaria responsável por fazer contato com a ESIG e repassar a diretora o status dos ajustes.
- Afirmou -se também que a previsão do início da utilização efetiva do mòdulo seria início de Março e que para tanto os funcionários do setor e os professores nescessitariam de treinamento sobre o sistema SIPAC até o final de fevereiro.
- Lidia comprometeu-se em fazer um levantamento da quantidade de professores disponíveis para treinamento e o local onde esse preparação será realizada.
- Ficou a cargo do NTI fornecer treinamento para os servidores e professores e,posteriormente, dúvidas recorrentes dos professores seriam dirigidas a funcionários do próprio setor.Uma ideia proposta seria gravar videos e disponibilizar cartilhas para auxiliar os professores.
- Sobre o módulo de Orçamento, o setor ficou responsável pelo cadastro no SIPAC de PI,PTRES e fonte pagadora no caso específico de verba de origem federal,para tanto Lidia ficou responsável pelo envio de ofício de solicitação de acesso aos funcionários do setor.