Anotações sobre reunião referente ao módulo orçamento – Solicitação de portaria de crédito
Local: PROPLAN	Data: 09/02/2018 Inicio: 09:00 Término: 11:00
Participantes:
Nome	Lotação	Contato
Antonio Ezequiel	NTI	antonio.ezequiel@ufpe.br
Karla Chaves	NTI	karla.chaves@ufpe.br
Marlos Ribeiro	NTI	Marlos.ribeiro@ufpe.br
Thiago Galvão	PROPLAN	Ramal:8120/8121
Maria de Lourdes Paes	DOF	Ramal:8124
Daniel Lago	Patrimônio	Ramal:8437

Glossário
PROPLAN = Pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças.
DOF = Diretoria de Orçamento e Finanças.
CDF = Diretoria de Contabilidade e Finanças.
CAF = Coordenação Administrativa e Financeira.
Pauta
Reunião com representantes da Pró-reitoria de planejamento, orçamento e finanças para desbloqueio de impedimentos na implantação do módulo SIPAC de Orçamento.
Discussões
- Foi apresentado durante a reunião o fluxo atual de trabalho de solicitação de portaria de crédito dos setores CAF, DOF, tesouraria e patrimônio e uma modelagem da possível integração entre a realidade vivida hoje dentro da universidade e o sistema SIPAC.
- Devido a entraves técnicos na solução anteriormente aceita, foram propostas três possíveis soluções e suas respectivas limitações para discussão durante a reunĩão:
  1ª) A primeira solução apresentada foi a utilização de documento eletrônico para envio da documentação para a DOF, solução anteriormente aceita que possuía limitações como:
        - A funcionalidade “anexar documentos” só permite anexar um documento por vez.
      - É necessário ter apenas um arquivo com todos os documentos.
      - Necessidade de treinamento com os servidores para compactar os arquivos em um formato Zip e customização do SIPAC.
  - 2ª) A solução Controle na DOF utilizaria processo físico com capa verde ou branca para solicitar liberação orçamentária, método correspondente à realidade atual da universidade. Uma limitação identificada foi a necessidade de engajamento da DOF em não liberar portaria de crédito sem o registro da requisição no SIPAC.

  3ª) O módulo de orçamento é dependente de processo eletrônico, sendo assim, uma terceira opção seria aguardar a implantação do módulo de Protocolo e só então iniciar a utilização do módulo orçamento. A principal limitação é que não existe prazo para a implantação do módulo de Protocolo, já que este depende do andamento da reestruturação organizacional da universidade, que possui andamento lento devido ao alto nível de complexidade das lotações do campus.
- Durante a reunião o Pró-reitor Thiago Galvão sugeriu a inclusão, na modelagem do processo de negócio, do mapeamento de trabalho do setor de conformidade de gestão, que verifica o andamento do processo em partes específicas do processo.
- Sobre as soluções propostas, ficou decidido a utilização do modelo atual com controle interno da DOF até a implantação definitiva do processo eletrônico.