RELATÓRIO DE ATIVIDADES

mIGRAÇÃO DE DADOS

Contratante: Universidade Federal de Pernambuco - UFPE

Ordem de Serviço: 24

Objeto: Migração de dados do sistema legado da instituição (SIPAC/Protocolo)

Natal/RN, 3 de Fevereiro de 2017

Sumário

Sumário	2

1. Detalhamento das Alterações Realizadas	3

2. Documentação Complementar	9

# 1. Detalhamento das Alterações Realizadas

As seguintes conversões foram efetivadas na migração dos dados entre o sistema Legado da instituição e a base de dados do SIPAC (Protocolo):

- Conversão de Tipo Processo [ESIG - 88067];

- Conversão de Tipo Documento [ESIG - 88074];

- Conversão de Órgão Externo [ESIG - 88069];

- Conversão de Interessado [ESIG - 88071];

- Conversão de Processo [ESIG - 88073];

- Conversão de Processo Interessado [ESIG - 88072];

- Conversão de Movimento [ESIG - 88077,88078];

- Conversão de Documento [ESIG - 88075];

- Conversão de Juntada [ESIG - 88079].

A seguintes conversões estavam previstas para migração mas não puderam ser efetivadas

- Conversão Documento Interessado [ESIG - 88076];

Justificativa: Não foi identificado na base legada dados da associação de documento ao interessado (a coluna de interessado do documento na base legada estava em branco).

- Conversão Despacho [ESIG - 88080].

Justificativa: Não foi identificado na base legada dados sobre despacho.

A  seguintes conversões não estavam previstas para migração mas precisaram  ser efetivadas

- Conversão de Unidade [ESIG - 92593 ];

Justificativa: Migrado para que mantivesse o histórico de movimentações de um processo, haviam unidades que não estavam no SIPAC;

- Conversão de Dados Pessoais [ESIG - 90152];

Justificativa: Foram migradas as pessoas que ainda não estavam cadastradas para que pudesse manter o histórico de movimentações de um processo (responsável  pela tramitação).

- Conversão Ocorrência  Processo Documento [ESIG - 88067];

Justificativa: Houve uma migração anterior na UFPE onde foi mantido somente as ultimas movimentações de um processo, para fins de histórico, foram guardados dados do andamento de um processo em outra tabela, no momento da migração de movimentação de processo foi identificado que não seria possível recuperar todas as movimentações de um processo, para não perder o histórico, foi migrado todo ele como ocorrência, assim manteríamos o histórico de uma forma organizada.

A tabela a seguir apresenta as funções que foram impactadas pelas migrações.

| Módulo | ABA | Funções Impactadas | Tipo | PF | Deflator | Total | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | Converter Dados | EE | 6 | 1 | 6 | - |
| Protocolo | Processos | Alterar Processo | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Alterar Responsável | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Anexar Documentos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Autuar Processo | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Cadastrar Despacho | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Editar Despacho | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Cadastrar Ocorrência | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Alterar Ocorrência | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Definir Localização Física | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Registrar Dados do Processo | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Desclassificar Processos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Reclassificar Processos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Arquivar Processo | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Desarquivar Processo | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Registrar Diligência | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Encerrar Diligência | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Solicitar Cancelamento de processo | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Alterar Encaminhamento | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Cancelar Encaminhamento | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Registrar Envio (Saída) de processos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Registrar Recebimento de processos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Receber processos com Código de Barras | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Realizar a juntada de processos por apensação | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Realizar a juntada de processos por anexação | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Realizar Desapensação de Processos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Realizar Cancelamento de Juntadas | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Gerar Etiquetas | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Reimprimir Etiquetas | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Visualizar Histórico de Impressão/Reimpressão de Etiquetas protocoladoras | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Gerar/Reimprimir Etiquetas | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Visualizar Histórico de Impressão/Reimpressão de Etiquetas para capas | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Processos | Gerar Relatórios de Ocorrências com Prazos Atrasados | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Documentos | Alterar Documento | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Documentos | Registrar Dados do Documento | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Documentos | Desclassificar Documentos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Documentos | Reclassificar Documentos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Documentos | Registrar o recebimento de Documentos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Documentos | Registrar o envio de documentos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Documentos | Arquivar Documento | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Documentos | Desarquivar Documento | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Administração | Listar/Inativar Tipo de Documento | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Administração | Listar/Alterar Órgãos externos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os órgãos migrados |
| Protocolo | Administração | Remover Órgãos externos | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os órgãos migrados |
| Protocolo | Procuradoria | Incluir/Alterar Dados Judiciais | EE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Procuradoria | Consultar Processos por Número Judicial | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Procuradoria | Consultar Processos por Procurador | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Procuradoria | Consultar Processos da Procuradoria | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Procuradoria | Consultar Processos por Ementa do Parecer | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Capa do Processo | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Classificações de Documentos Sigilosos | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Classificações de Processos Sigilosos | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Documentos com Atraso na Tramitação | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Imprimir Guia de Movimentação | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Movimentação do Processo | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Consultar Processos com Atraso na Tramitação | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Consultar Relatório de Processos Movimentados | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Processos por Responsável | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Consultar Processos na Unidade | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Consultar Processos Disponíveis para Destinação Final | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Tempo dos Processos na Unidade | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Tempo Médio de Tramitação | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Quantitativo de Processos | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Quantitativo de Despachos por Unidade/Usuário | SE | 5 | 0,15 | 0,75 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Visualizar Processo Detalhado | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Consultar Processos por Documento | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Consultar Processos por Interessado | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Solicitações de Cancelamento do Processo | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os processos migrados |
| Protocolo | Consultas/Relatórios | Consulta Geral de Documentos | CE | 4 | 0,15 | 0,6 | Testar operação com os documentos migrados |
| Total (PFs) |  |  |  |  |  | 48,6 | - |

# 2. Documentação Complementar

- Planilha de Contagem de Pontos de Função: em anexo a este relatório está o detalhamento da contagem final de pontos de função realizada para cada alteração realizada.

- Relatório Técnico de Migração: Relatório de transformação de dados detalhando o mapeamento das informações do sistema legado no SIPAC (Módulo Protocolo).

- Diagramas de Entidade e Relacionamento: DER das tabelas envolvidas nas migrações.

Importante: a fim de promover a realização da ordem de serviço consideramos as demandas de migração como uma única conversão. Além disso, as funcionalidades impactadas pela migração foram inseridas no orçamento através dos esforços de testes realizados sobre estas.

Natal/RN, 3 de Fevereiro de 2017